**PLAN DEL SPRINT Nº2**

Proyecto: **Herramienta tecnológica para el hallazgo de objetos perdidos dentro de la Universidad Tecnológica de Pereira.**

Revisión: 0.0

26 de agosto del 2017

[1. Objetivo del Sprint 4](#_Toc490279225)

[2. Incremento a desarrollar 4](#_Toc490279226)

[3. Elementos de la pila del producto 4](#_Toc490279227)

[4. Pila del Sprint 4](#_Toc490279228)

[5. Recursos 4](#_Toc490279229)

[6. Seguimiento a la Calidad del Producto 4](#_Toc490279230)

[7. Seguimiento al Riesgo 5](#_Toc490279231)

[8. Cronograma del Sprint 6](#_Toc490279232)

[9. Participantes de la reunión de planificación 7](#_Toc490279233)

1. **Objetivo del Sprint**

En este primer sprint se plantea realizar las actividades pertinentes para el subsistema anuncios dentro del aplicativo, el cual contiene publicación de anuncios, listar anuncios y crear categorías de artículos.

1. **Incremento a desarrollar**

* Publicación de anuncios
* Listar anuncios
* Crear Categorías

1. **Elementos de la pila del producto**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Descripción** | **Prioridad** | **Esfuerzo (Horas)** |
| 1 | Publicación de anuncios | Muy alta |  |
| 2 | Listar anuncios | Media |  |
| 3 | Crear Categoría | Baja |  |

1. **Pila del Sprint**

Para ver detalladamente la pila del sprint ver el documento con nombre Pila General del Sprint 2.

1. **Recursos**

Grupo de trabajo, equipo de cómputo, herramientas de desarrollo PHP, Laravel, JavaScript, Jquery, HTML5, CSS3, Bootstrap, MySQL y JSon, libros de ingeniería de software, internet, UML programa DIA, Mockups.

1. **Seguimiento a la Calidad del Producto**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **SEGUIMIENTO A INDICADORES** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CRITERIO DE CALIDAD** | **ANÁLISIS** | | | | **DISEÑO** | | | | **IMPLEMENTACIÓN** | | | | **PRUEBAS** | | | |
| **SEM 1** | **SEM 2** | **SEM 3** | **SEM 4** | **SEM 1** | **SEM 2** | **SEM 3** | **SEM 4** | **SEM 1** | **SEM 2** | **SEM 3** | **SEM 4** | **SEM 1** | **SEM 2** | **SEM 3** | **SEM 4** |
| **1. Fiabilidad: Completitud y Consistencia** | **12** | | | | **12** | | | | **12** | | | | **10** | | | |
| 3 | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  | 2 | 2 |  |  |
| **2. Eficiencia** |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  |  |  |
| **3. Mantenibilidad: Modularidad y Simplicidad** |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4. Usabilidad** |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5. Portabilidad: Independencia de los navegadores** |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6. Testabilidad** |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| N/A | N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7. Seguridad** |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  |  |  |

1. **Seguimiento al Riesgo**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FACTOR** | **% PROB.** | **IMPACTO** | **ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN** | | | | **SEGUIMIENTO**  **(% EJECUCIÓN)** | | | |
| **ACCIÓN** | **RESPONSABLE** | **DURACIÓN**  **(días)** | **ESTADO** | **SEM 1** | **SEM 2** | **SEM 3** | **SEM 4** |
| Inconformidad el director con el producto. | 0.45 | 5 | Hacer de aceptación entregables | Scrum Master | 4 | Diseños acordes con la solución del problema |  |  |  |  |
| Mal diseño, o defectuoso | 0.40 | 5 | Restructurar el diseño | Grupo de Trabajo | 2 | Los prototipos son acordes y aceptados en el momento en que se entregan |  |  |  |  |
| Los ciclos de revisión y decisión para los planes, prototipos y especificaciones son más lentos de lo esperado | 0.40 | 4 | No faltar a las reuniones de seguimiento y scrum semanal | Scrum Master | 1 | En cada reunión se ven mejoras y buen acoplamiento del grupo de trabajo y desarrollo |  |  |  |  |
| Los miembros del equipo no trabajan bien juntos | 0.30 | 3 | Reuniones cortas para verificar el correcto acoplamiento del grupo de trabajo | Scrum master | 1 | Diseños acordes con la solución del problema |  |  |  |  |

1. **Cronograma del Sprint**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SEM** | **FECHA** | **TAREA/ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** |
| **1** | 26 de agosto | Reunión de Scrum Master | Juan Pablo Campos Garzon |
| 26 de agosto | Especificación de casos de uso, Diagramas de casos de uso | Juan Pablo Campos Garzon |
| 26 de agosto | Diagrama de Clases | Daniel Hernando Becerra Ocampo |
| 28 de agosto | Diagrama de Secuencias | Juan Pablo Campos Garzon |
| 29 de agosto | Diagrama de Comunicación | Daniel Hernando Becerra Ocampo |
| 30 de agosto | Diagrama de Actividades | Daniel Hernando Becerra Ocampo |
| 30 de agosto | Diagrama de estados | Juan Pablo Campos Garzon |
| 31 de agosto | Seguimiento | Daniel Hernando Becerra Ocampo |
| **2** | 2 de septiembre | Reunión de Scrum Master | Juan Pablo Campos Garzon |
| 2 de septiembre | Instalar servidor WEB | Daniel Hernando Becerra Ocampo |
| 3 de septiembre | Seguimiento | Juan Pablo Campos Garzon |
| 4 de septiembre | Elaboración Documentación | Juan Pablo Campos Garzon |
| 5 de septiembre | Elaboración de prototipos | Daniel Hernando Becerra Ocampo |
| 6 de septiembre | Crear, documentar BD | Daniel Hernando Becerra Ocampo |
| 5 de septiembre | Publicar Anuncios | Daniel Hernando Becerra Ocampo |
| **3** | 8 de septiembre | Reunión de Scrum Master | Juan Pablo Campos Garzon |
| 10 de septiembre | Listar Anuncios | Daniel Hernando Becerra Ocampo |
| 10 de septiembre | Seguimiento | Juan Pablo Campos Garzon |
| 15 de septiembre | Crear Categorías | Daniel Hernando Becerra Ocampo |
| **4** | 9 de septiembre | Reunión Scrum Master | Juan Pablo Campos Garzon |
| 12 de septiembre | Seguimiento | Juan Pablo Campos Garzon |
| 15 de septiembre | Presentación del producto | Grupo de Trabajo |
| 15 de septiembre | Retrospectiva | Grupo de Trabajo |
| 15 de septiembre | Reunión Grupo de trabajo | Grupo de Trabajo |
| 15 de septiembre | Fijación de objetivos según Sprint | Grupo de Trabajo |
| 15 de septiembre | Fijación del incremento del nuevo sprint | Grupo de Trabajo |

1. **Participantes de la reunión de planificación**

Daniel Hernando Becerra Ocampo

Juan Pablo Campos Garzon